CLINICOS

ClinicOS 商业计划书

AI Revenue Decision & Execution System for Clinics｜门诊AI经营决策与执行系统

从“管理软件”升级为“经营结果系统”

Recovery｜追回过去的钱 · Retention｜守住现在的钱 · Growth｜创造未来的钱

中国市场验证 · 新加坡/越南研发可选 · 中国境内数据与销售

Business Plan V1.0  ·  2026年8月

用途：内部战略、产品验证、合作与融资沟通底稿

# 目录

01  执行摘要

02  市场痛点与机会

03  产品与价值主张

04  市场规模与天花板

05  竞争格局与白区机会

06  商业模式与定价

07  销售与增长策略

08  研发与跨境组织架构

09  数据安全与合规边界

10  数据壁垒与长期护城河

11  三年业务模型与里程碑

12  融资与资金使用原则

13  核心风险与止损机制

14  长期愿景

15  参考资料

# 1. 执行摘要

一句话定义 ClinicOS不是HIS、CRM或普通AI营销工具，而是位于既有系统之上的“经营决策与执行层”：发现收入漏损、定位原因、生成经营动作、推动员工执行，并用增量收入验证结果。

ClinicOS以中国中医门诊作为第一块滩头市场，先用沉睡客户激活建立可量化ROI，再依次进入诊后复诊留存和营销增长，形成“过去的钱—现在的钱—未来的钱”的闭环。三个模块是产品主干，但不是护城河；真正差异化来自归因、诊断、实验、处方、执行与学习的闭环。

项目的核心策略是“先验证、后开发”：前60天尽量使用人工+数据工具模拟产品，30家真实门店完成对照实验和付费验证后，再决定是否进入SaaS重开发。研发可以放在新加坡或越南，但中国客户数据原则上采用中国境内数据面，减少跨境处理敏感信息的复杂度。

| 项目维度 | 核心判断 |
| --- | --- |
| 首个切入市场 | 中国中医类门诊部/诊所，2024年官方统计为97,268家 |
| 第一价值钩子 | Revenue Recovery：发现沉睡/流失客户并证明增量回款 |
| 完整产品主干 | Recovery + Retention + Growth |
| 真正差异化 | Attribution + Diagnosis + Experimentation + Prescription + Execution + Learning |
| 商业模式 | 订阅费为基础；未来可叠加AI使用费、企业版、多门店、交易/营销等增值收入 |
| 组织策略 | 中国销售与数据；新加坡可做总部/IP；越南可做研发中心，按阶段搭建 |
| 当前唯一目标 | 用10家→30家真实机构证明增量收入、付费与续费，而不是先做完整软件 |

# 2. 市场痛点与机会

## 2.1 门诊真正缺的不是“记录”，而是“经营动作”

历史客户沉睡，但门店不知道谁最值得追回。

初诊之后没有形成可执行的复诊链路，一边召回老客、一边产生新流失。

员工每天做回访，但缺少优先级、归因和结果核算。

营销活动能生成文案，却无法回答“为什么做、对谁做、是否真的多赚了钱”。

老板能看到报表，却很难知道收入究竟漏在哪一环、下一步应该做什么。

## 2.2 关键机会：从“后台管理”上移到“经营决策层”

产品原则 既有HIS/CRM继续负责记录交易、客户、预约和病历；ClinicOS不要求客户搬家，而是在其上方做经营诊断、实验与执行。销售话术从“换掉你的系统”变成“系统不用换，我在上面帮你多赚到可验证的钱”。

# 3. 产品与价值主张

| 引擎 | 解决的问题 | 核心输出 |
| --- | --- | --- |
| Revenue Recovery | 过去漏掉的钱如何追回？ | 沉睡识别、优先级、触达任务、增量回款 |
| Retention | 今天来的客户如何不变成明天的沉睡客户？ | 复诊过程漏斗、异常节点、诊后任务、调整后留存率 |
| Growth | 未来收入如何持续创造？ | 日常轻运营、节点活动、分群、执行、增量营销收入 |

## 3.1 六个底层能力

Attribution 用对照组/自然回流校正，计算真正的增量收入，而不是把所有回款归功于系统。

Diagnosis 把复诊、预约、疗程、激活等拆成过程漏斗，定位收入漏损发生在哪一节点。

Experimentation 对话术、触达时间、渠道、员工动作、预约机制等做A/B或holdout实验。

Prescription 不只报异常，而是给出下一步可执行动作，并说明原因与预期。

Execution 把动作分配给具体员工、时间和客户，追踪完成与下一步状态。

Learning 将Action→Outcome持续沉淀为行业经营知识库和机构级决策模型。

## 3.2 老板端核心价值表达

| 过去的钱 | 现在的钱 | 未来的钱 |
| --- | --- | --- |
| 可追回收入 ¥86,300 本月增量追回 ¥23,600 | 今日应复诊37人 超期复诊12人 调整后复诊率43% | 本月Growth执行率72% 预计增量收入¥31,000 |

# 4. 市场规模与天花板

国家卫生健康委《2024年我国卫生健康事业发展统计公报》显示：2024年中国中医类门诊部4,456家、中医类诊所92,812家，合计97,268家；全国诊所（医务室、护理站）351,736家，另有民营医院26,956家。中医类门诊部及诊所全年诊疗约3.1亿人次。以下TAM为内部情景测算，不代表实际可实现收入。

| 市场层级 | 机构基数 | 假设年ARPU | 理论TAM | 战略含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 中医门诊部/诊所 | 97,268 | ¥6,000 | 约5.8亿元/年 | 低价管理软件上限较低 |
| L1 中医门诊部/诊所 | 97,268 | ¥24,000 | 约23.3亿元/年 | 必须靠经营ROI支撑高ARPU |
| L1 中医门诊部/诊所 | 97,268 | ¥36,000 | 约35.0亿元/年 | 优秀垂直OS可形成较大公司 |
| L2 全部诊所/医务室/护理站 | 351,736 | ¥12,000 | 约42.2亿元/年 | 进入消费医疗/私营门诊 |
| L2 全部诊所/医务室/护理站 | 351,736 | ¥24,000 | 约84.4亿元/年 | 具备大型垂直软件潜力 |
| L2 全部诊所/医务室/护理站 | 351,736 | ¥36,000 | 约126.6亿元/年 | 中国门诊经营OS级别 |
| L3 Operating Infrastructure | 不再仅按席位/门店计费 | SaaS+AI+交易/服务 | 数百亿级收入池需另行验证 | 平台化才真正打开更高天花板 |

天花板判断 如果只做“中医馆CRM”，天花板有限；如果成为中医经营OS，可成为优质垂直SaaS；如果进入中国消费医疗/门诊经营OS，市场进入百亿元级理论年软件池；真正更高上限来自AI Agent、支付/交易、营销与数据网络效应，但这些都必须在PMF之后再扩展。

# 5. 竞争格局与白区机会

当前模式并非无人验证。Zenoti已经在美业/医美/健康服务中推出面向收入漏损的AI Workforce；领健在口腔领域覆盖CRM、复诊、长期未到诊召回、SOP、BI、供应链；有赞提供沉睡客户筛选、企微/微信/短信触达、导购任务与复购SOP；睿美云在医美领域形成CRM+ERP+HIS+AI运营一体化。由此可见，Recovery/Retention/Growth是“必备产品主干”，但本身不构成壁垒。

| 竞品/类型 | 已经很强的部分 | ClinicOS应避开的正面战争 | 可重点验证的白区 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zenoti | AI Agents、Revenue Leaks、Benchmark、全平台 | 不要把“AI召回+营销”当创新 | 中国门诊本地化、增量归因、实验OS |
| 领健 e看牙 | 口腔CRM、长期召回、复诊、SOP、BI、供应链 | 不要拼大而全HIS/口腔生态 | 跨HIS经营决策层、可解释增量ROI |
| 有赞 | 会员分层、沉睡激活、企微、营销自动化 | 不要拼私域/群发/会员系统 | 诊疗过程漏斗+经营诊断+实验 |
| 睿美云 | 医美一体化、AI客户助理、外呼、CRM/HIS | 不要拼医美全栈 | 中医/门诊白区、跨系统归因与决策 |
| ClinicOS | — | — | Attribution→Diagnosis→Prescription→Experiment→Execution→Learning |

## 5.1 核心差异化假设

白区假设 ClinicOS不靠“功能数量”赢，而靠把经营问题转化为可验证实验：发现异常→定位节点→推荐动作→设置对照→执行→计算增量贡献→自动学习。真正要验证的是：中国门诊是否愿意为这一“经营决策层”持续付费。

# 6. 商业模式与定价

| 层级 | 产品 | 作用 | 价格建议/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lead | 299经营百科/诊断内容 | 低成本获客、收集问题 | ¥299，一次性 |
| Service | Human-powered ClinicOS | 人工跑Recovery/Retention/Growth，验证SOP | ¥3,980起，按服务范围调整 |
| Starter SaaS | Recovery+轻量Retention | 小型单店 | 建议¥980/月起，验证后定价 |
| Professional | 三大Engine+员工/医生经营漏斗 | 成熟单店/中型机构 | 建议¥1,980/月起，验证后定价 |
| Enterprise | 多门店+总部驾驶舱+API+Benchmark | 连锁机构 | 定制报价 |
| 长期增值 | AI调用、营销、支付/交易、供应链等 | 扩大ARPU与平台价值 | PMF后依法合规逐步探索 |

## 6.1 对外价值口径

定价不是按“功能数”，而是按“可验证价值” Gross Recovered Revenue只作为过程指标；对外逐步使用Incremental Revenue / Incremental Contribution Margin。客户真正愿意持续付费的前提，是ClinicOS能证明“这些收入本来不会自然发生”。

# 7. 销售与增长策略

早期不依赖大规模地推销售，建立“内容→低价产品→人工经营诊断→SaaS”的信任型漏斗。

| 阶段 | 客户动作 | ClinicOS动作 | 关键指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容获客 | 看到经营问题内容 | 输出复诊、老客、营销、经营漏损案例 | 有效线索成本 |
| ¥299入口 | 购买经营百科/工具包 | 收集门店规模与痛点 | 付费线索率 |
| ¥3,980陪跑 | 提交脱敏数据并执行SOP | 人工跑三大Engine | 增量ROI、执行率 |
| SaaS转化 | 持续使用系统 | 自动化任务与归因 | 付费转化率、续费率 |
| 连锁扩张 | 总部统一使用 | 多门店Benchmark与总部驾驶舱 | NRR、门店扩张率 |

# 8. 研发与跨境组织架构

## 8.1 原则：研发所在地与数据所在地分开设计

| 实体/能力 | 建议角色 | 关键边界 |
| --- | --- | --- |
| Singapore HoldCo（PMF后可选） | IP、品牌、国际融资、海外合同 | 不要在0→1阶段为了“国际化”过度搭架构 |
| Vietnam R&D（可选） | 工程研发、测试、部分AI工程 | 默认使用模拟/脱敏数据，不直接访问真实中国患者敏感数据 |
| China OpCo | 中国销售、合同、发票、客户成功、本地部署 | 中国客户数据和主要处理链路优先留在境内 |
| China Data Plane | 客户、交易、触达、必要经营数据 | 访问控制、审计、最小化、脱敏；敏感医疗信息尤其谨慎 |

## 8.2 推荐节奏

0→30家：先用最简主体和研发团队验证PMF，不为组织架构增加无谓成本。

30→100家：完善中国数据面、安全、合同与客户成功；确定长期技术栈。

100家以上：如融资和国际化成立，再考虑Singapore HQ/IP + Vietnam R&D + China OpCo的分层结构。

# 9. 数据安全与合规边界

中国《个人信息保护法》将医疗健康信息列为敏感个人信息，并对敏感个人信息处理、单独同意等提出更严格要求。ClinicOS第一阶段应采用“数据最小化”原则，优先处理经营所必需的客户ID、到店、消费、预约、跟进和项目大类信息；详细诊断、处方、完整病历等不纳入MVP默认数据范围。跨境访问或传输真实中国患者数据前，必须由中国法律与数据合规专业团队进行专项评估。

| 原则 | 落地方式 |
| --- | --- |
| 最小化 | 只收集完成经营分析所需字段，不“顺手”复制完整HIS |
| 中国数据面 | 中国客户生产数据原则上优先境内存储与处理 |
| 权限隔离 | 境外研发默认看不到真实可识别患者数据 |
| 授权与免打扰 | 记录consent/do-not-contact/退订/投诉状态并跨模块生效 |
| 合规防护 | 营销内容做风险提示、规则扫描、人工审批与留痕，不承诺“系统审核=绝对合法” |
| 法律复核 | 正式商用前由中国律师/安全团队审查数据、广告、触达、合同与跨境安排 |

# 10. 数据壁垒与长期护城河

| 阶段 | 数据资产 | 价值 |
| --- | --- | --- |
| 30家 | 实验级数据 | 验证哪些问题/动作值得产品化 |
| 100家 | 初步Benchmark | 形成同类门店经营分位值 |
| 1,000家 | 细分Benchmark | 按区域、价格带、规模、项目结构比较 |
| 规模化 | Action→Outcome数据库 | 知道“什么机构、什么客户、什么时候、做什么动作更有效” |
| 长期 | Healthcare Operations Graph | 把客户、机构、医生、员工、渠道、动作、时间与收入结果连接起来 |

真正的护城河 不是大模型本身，也不是“老客激活”功能，而是持续积累的实验数据、行业Benchmark、经营因果关系、工作流嵌入和客户迁移成本。

# 11. 三年业务模型与里程碑

下表是内部目标情景，不是财务预测。真实节奏必须由30家/100家验证结果决定。

| 阶段 | 付费机构目标 | 年均软件ARPU假设 | 软件ARR情景 | 战略目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Year 1 | 100家 | ¥18,000 | 约¥180万 | PMF、续费、SOP产品化 |
| Year 2 | 1,000家 | ¥21,600 | 约¥2,160万 | 标准销售、客户成功、Benchmark雏形 |
| Year 3 Base | 3,000家 | ¥24,000 | 约¥7,200万 | 跨细分科室、连锁客户 |
| Year 3 Stretch | 5,000家 | ¥24,000 | 约¥1.2亿元 | 形成行业平台势能 |

## 11.1 关键里程碑

| 门店数 | 必须证明的事情 | 未证明时不做什么 |
| --- | --- | --- |
| 10家 | 收入漏损真实、员工可执行、客户愿意配合 | 不做完整SaaS |
| 30家 | 增量ROI、多店复制、至少30%真实付费 | 不扩研发/销售大团队 |
| 100家 | 续费、使用频率、客户成功模式成立 | 不盲目跨行业 |
| 1,000家 | 标准化销售、Benchmark、组织能力成立 | 再讨论平台化与海外规模扩张 |

# 12. 融资与资金使用原则

项目早期原则是“让市场决定下一笔预算”。30家验证完成前，建议将支出控制在可承受范围内，避免提前形成大研发团队和高固定成本。

| 阶段 | 预算建议 | 资金用途 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前30天 | 约3–5万元 | 数据整理、工具、试点、原型、人工运营 | 大规模开发、租大办公室、销售团队 |
| 90天 | 约15–30万元 | 试点、人力、数据/AI、轻量后台、客户成功 | 完整HIS、10人以上研发、重品牌投放 |
| PMF后 | 依据续费与CAC/LTV重新预算 | 产品化、集成、安全、销售与客户成功 | 在核心指标未稳定前追求“融资故事” |

# 13. 核心风险与止损机制

| 风险 | 早期信号 | 应对/止损 |
| --- | --- | --- |
| ROI伪归因 | 触达后回款高，但对照组也高 | 强制holdout，使用增量收入 |
| 员工不执行 | 任务完成率低、标记质量差 | 简化任务、利益绑定、Quality-adjusted绩效 |
| 数据接入困难 | 每家门店清洗成本过高 | 限制字段、建立标准导入层；若长期不能标准化则暂停 |
| 竞品快速复制 | 有赞/领健等加入相同能力 | 集中做归因、实验、跨系统决策层与数据壁垒 |
| 合规成本过高 | 医疗/营销数据处理要求超出MVP承受力 | 缩小数据范围、境内化、法律专项评估 |
| 老板认可但不付费 | 访谈好评、真实付款低 | 30家后<30%愿付费则暂停SaaS重开发 |
| 过度人工 | 每店服务成本无法随规模下降 | 60–90天内看自动化率；无法下降则重新定义产品 |

# 14. 长期愿景

终局定义 ClinicOS = AI Revenue Decision & Execution System for Clinics。先成为中国中医门诊最好用的经营决策层，再进入消费医疗/私营门诊，长期才有资格扩展为Healthcare Operating Infrastructure。

终局不是“老板问AI一个问题”，而是系统每天主动扫描经营数据，识别收入漏洞，决定有限的人、时间和预算应投入哪里，自动建立任务与实验，并从结果中持续学习。

# 15. 参考资料

[1] 国家卫生健康委员会：《2024年我国卫生健康事业发展统计公报》

https://www.nhc.gov.cn/guihuaxxs/c100133/202512/f1c3a3c617484a27a1a26a468afbaeee.shtml

用于中国医疗机构、中医类门诊部/诊所和诊疗量基数。

[2] 中华人民共和国个人信息保护法（国家市场监管总局转载）

https://www.samr.gov.cn/wljys/gzzd/art/2023/art_3ef1e889c1e644d4b65b5f5c7f432386.html

医疗健康信息属于敏感个人信息。

[3] Zenoti：AI Workforce for Medspas

https://www.zenoti.com/lp/amspa-copy

用于竞争格局与AI经营Agent方向研究。

[4] Zenoti：AI Business Advisor / Revenue Leaks

https://www.zenoti.com/blog/hidden-revenue-leaks-medspa-ai-business-advisor

用于经营异常、KPI与动作建议方向研究。

[5] 领健 e看牙 官方产品页

https://www.lingjian.cn/kouqiang.html

用于中国口腔CRM、复诊、召回、SOP与供应链竞争研究。

[6] 有赞：门店智能营销系统

https://www.youzan.com/chanpin/mendianyingxiao

用于沉睡客户分层、自动触达、导购任务竞争研究。

[7] 有赞：医美CRM

https://www.youzan.com/chanpin/yimeicrmkehuglxt

用于医美生命周期、企微和复购自动化竞争研究。

[8] 睿美云官网

https://www.realmerit.com.cn/

用于医美CRM/HIS/AI一体化竞争研究。

说明：市场规模、定价与三年模型均为内部情景测算，不构成投资、法律或财务承诺；正式商用前应由专业法律、数据安全、财务与医疗合规团队独立审查。